**План разработки**

**Этапы разработки**

1. **Анализ требований:**
   * Сбор и анализ требований к системе.
   * Срок: 1 неделя.
2. **Проектирование:**
   * Создание архитектуры системы и проектирование базы данных.
   * Срок: 1 неделя.
3. **Разработка:**
   * Реализация функционала системы.
   * Срок: 4 недели.
4. **Тестирование:**
   * Тестирование системы и исправление ошибок.
   * Срок: 1 неделя.
5. **Развертывание:**
   * Развертывание системы и подготовка документации.
   * Срок: 1 неделя.